# 社員ID_氏名（所属）｜A2（1）活動報告

氏名: マイ グエン バオ チャウ

所属・役職：所属
評価期間： A2H1 (2026/02)

レポート対象月：2026/02

# レポートの目的

本レポートは、半期目標（OKR/MBOなど）に基づいた月次計画とその実行を振り返ることで、
戦略的な行動の継続と成果の最大化を目的とします。
上長との対話に活用し、チームと個人の学び・改善につなげていきます。

### 提出タイミング

レポートは1on1の前日までに提出し、上長が事前に確認した上で対話の質を高めます。

### 追記・修正の反映

1on1後に得られた気づきやフィードバックを反映し、最終版として更新してください。

### 評価観点

評価については、本レポートや関係者からのフィードバック、 コンピテンシー要件等に基づき総合的に判断します。

# 1. 半期目標の確認

## 自分の半期目標（OKRやMBO）

※定性／定量それぞれ

・QCメンバー育成

・WDP 利益 40%

・ディレクター業務の推進と顧客コミュニケーションの強化

## 全社・所属事業との接続

※この目標がどのように全社方針や部門戦略につながるか

# 2. 今月の計画（対象月：2月）

## 今月の目標（半期目標に基づく分解目標）

※例：プロジェクトX要件定義完了、○件受注、CVR改善など

QCメンバー育成

WDP 利益 40%

ディレクター業務の推進と顧客コミュニケーションの強化

## 予定している主なアクション・タスク

※予定している施策やアウトプットなど

1/ QCメンバー育成

対象：ピーちゃん

・引き続き、3月のリリースに向けてテスト仕様書の作成およびテストスケジュールの管理を徹底してもらう。

・2月の経験を活かし、漏れていたテスト観点を改善するとともに、より効率的なテスト手法を検討してもらう

・ステップアップ：テスト計画の策定や進捗管理の習得を目指す

2/ WDP 利益 40%

・工数入力の誤りを防ぐため、確認を徹底する。

・2月と3月

システム開発やテストの中で、もっと良くできる点があれば、意見を出す

・作業完了後の修正を最小限に抑えるため、仕様書作成時には各項目を網羅し、全体をカバーできる内容となるよう努める

3/ ディレクター業務の推進と顧客コミュニケーションの強化

・現状を維持しつつ、ディレクターとしてタスクを推進する。

・全体WBSのフォローおよび進捗管理（QC/開発両面）

・チーム内への情報共有・展開の範囲を拡張する。

・迅速な対応が可能なものは、即座に回答・対応を行うように努める

・過去の課題への対応策を参照し、次回の運用に活かす。

・漏れを防ぐため、打合せや相談の際は必ず内容を記録メモに残す。

## 懸念点・リスクとその対策

※達成を阻む要因と、それに対する仮説・対応策など

・品質維持のため最終チェックに時間がかかりすぎているのが現状です。テスト段階でのバグ出しをより確実に行えるよう、テスト工程の改善が必要です。

## 必要な支援／事前に相談したいこと

※判断が欲しいこと、関係者調整など

# 3. 実績と振り返り

## 今月の成果・アウトプット（定量／定性）

※標達成状況や成果物など

1/ QCメンバー育成

【進捗状況】

2月タスクについて本番環境へリリース済み

→先方より問題ないことを確認いただきました

品質管理（ピーちゃん担当分）:

2月タスクの振り返り：

・進捗管理：スケジュール通りにテストを完了。

・品質管理：ロジックの確認に集中しすぎたため、一部UIの不具合を見落とす課題が発生。

→ 対策：見落とした内容を整理し、テスト観点のバランス（ロジックとUI）を最適化するよう検討してもらう。

・コミュニケーション：積極的にタスクの確認や相談が行えている。

2/ WDP 利益 40%

下記の項目について、デザインや仕様書の作成段階から開発チームと密に連携し, 漏れのない要件定義・設計となるよう努めます。

・ログインUIの改善

・共通IDにおけるサーベイ回答率の向上

・アカウント管理（クライアントタブ内）のアカウント数表示の改修

・メンテナンスモードの実装（3月にリリース）

→ 先方のイメージとの相違もなく、無事に本番環境へ反映完了。

受入テスト（UAT）：指摘事項は0件（不備なし）でした。

3/ ディレクター業務の推進と顧客コミュニケーションの強化

・全体WBSのフォローおよび進捗管理（QC/開発両面）

・チーム内への情報共有・展開の範囲を拡張する。

・迅速な対応が可能なものは、即座に回答・対応を行うように努める

【進捗状況】

スケジュール通りに、2月リリースの全作業を完了しました。

認識相違による誤作動や手戻りも発生しておりません。

## 目標とのギャップとその要因

※うまくいかなかった理由や、予期せぬ障害

## 得られた学び・気づき

※次につながる示唆や個人的な発見

開発作業によって既存のロジックに影響が出る可能性があるため、修正箇所がない場合でも、必ずチェックが必要な項目も確認必要

# 4. チーム・プロジェクトでの関わり方

## 役割・成果

※主担当、サポート、育成などの具体的な関わりなど

役割: QC, サブdirector/brse

品質守る以外やり取りタスクとロジック確認タスクなどサポートしている

## チームとの連携・雰囲気

※連携のしやすさ、コミュニケーション、改善の余地など

# 5. 改善と来月のチャレンジ

## 業務・プロセス上の課題

構造的な課題、改善余地のある点

要望の相違

テスト観点不足

## 打った／打つ予定の改善アクション

※施策・取り組み・相談予定など

要望の相違: 開発側と懸念点を網羅的に洗い出し、仕様書を精緻化する。先方への積極的なヒアリングにより、認識の齟齬をゼロにする。

テスト観点不足: QCへのフィードバックとテスト仕様書の補足。漏れが発生した根本原因を分析し、具体的な改善策を策定・実行する。

## 翌月の注力事項（Next Action）

※半期目標に向けた次のステップ

要望の相違: 開発側と懸念点を網羅的に洗い出し、仕様書を精緻化する。先方への積極的なヒアリングにより、認識の齟齬をゼロにする。

テスト観点不足: QCへのフィードバックとテスト仕様書の補足。漏れが発生した根本原因を分析し、具体的な改善策を策定・実行する。

# 6. その他（任意）

## 部門横断の取り組み、提言、上長への相談など

## 7. 上長コメント

## 所感・コメント

・目標に記載してあるピーちゃんの検証関連の結果もしっかり表にしていきましょう

・お客さんの受け入れ結果を本日中に記載しましょう

・ピーちゃんの進捗やチャウマイのスキルはミカさんが6月リリースに向けて戻ってくるので。

そこで成長できていることを感じてもらえることを期待しています！

・テストに時間がかかっている部分の改善していく

→テスト仕様書の項目をしっかりチャウマイがレビューしていく

※手法などもコンフルや週報にも記載していく

・QCとエンジニアの認識相違が起きてしまう問題について、

図などを書いて認識合わせを行う

・30分で解決などできない場合は、集まるようにしていく

【Dir業務を通して】

・工数の話をすぐにするとお客さんの不満が高まってしまうとこについては、

利益と顧客満足とメンバーマインドのバランスが大事になので、最適な方法を現場で経験を積みながら、力をつけていきましょう！

## 来月へのアドバイス・期待すること

## 評価者（上長）：助川
レポート承認日：2025

## ※レポート承認日は上長が内容が充実していることを確認した上で記載をお願いします。