# 社員ID_氏名（所属）｜A2（1）活動報告

氏名: マイ グエン バオ チャウ

所属・役職：所属
評価期間： A2H1 (2026/04)

レポート対象月：2026/04

# レポートの目的

本レポートは、半期目標（OKR/MBOなど）に基づいた月次計画とその実行を振り返ることで、
戦略的な行動の継続と成果の最大化を目的とします。
上長との対話に活用し、チームと個人の学び・改善につなげていきます。

### 提出タイミング

レポートは1on1の前日までに提出し、上長が事前に確認した上で対話の質を高めます。

### 追記・修正の反映

1on1後に得られた気づきやフィードバックを反映し、最終版として更新してください。

### 評価観点

評価については、本レポートや関係者からのフィードバック、 コンピテンシー要件等に基づき総合的に判断します。

# 1. 半期目標の確認

## 自分の半期目標（OKRやMBO）

※定性／定量それぞれ

・QCメンバー育成

・WDP 利益 40%

・ディレクター業務の推進と顧客コミュニケーションの強化

## 全社・所属事業との接続

※この目標がどのように全社方針や部門戦略につながるか

# 2. 今月の計画（対象月：4月）

## 今月の目標（半期目標に基づく分解目標）

※例：プロジェクトX要件定義完了、○件受注、CVR改善など

・QCメンバー育成

・WDP 利益 40%

・ディレクター業務の推進と顧客コミュニケーションの強化

・Refa 利益 40%

## 予定している主なアクション・タスク

※予定している施策やアウトプットなど

1/ QCメンバー育成

対象：ピーちゃん

目的：新人メンバーへの説明やフォローを自律的に行えるレベルを目指す。

ステップアップ：テスト計画の策定や進捗管理の習得を目指す

テスト仕様書の観点の再確認と、最終チェックを強化

簡易的なロジックおよびUIを対象とした、自動テスト導入に向けたリサーチの実施。

2/ WDP 利益 40%

・工数入力の誤りを防ぐため、確認を徹底する。

・4月

システム開発やテストの中で、もっと良くできる点があれば、意見を出す

・作業完了後の修正を最小限に抑えるため、仕様書作成時には各項目を網羅し、全体をカバーできる内容となるよう努める

3/ ディレクター業務の推進と顧客コミュニケーションの強化

・現状を維持しつつ、ディレクターとしてタスクを推進する。

・全体WBSのフォローおよび進捗管理（QC/開発両面）

・チーム内への情報共有・展開の範囲を拡張する。

・迅速な対応が可能なものは、即座に回答・対応を行うように努める

・過去の課題への対応策を参照し、次回の運用に活かす。

・漏れを防ぐため、打合せや相談の際は必ず内容を記録メモに残す。

4/ REFA 利益 40%

・保守案件のタスク管理を担当

・参画直後で未把握な点は一部あるものの、当初から顧客への報告漏れや検証進捗の遅延を防ぐため、管理業務の強化を目標として設定。

## 懸念点・リスクとその対策

※達成を阻む要因と、それに対する仮説・対応策など

## 必要な支援／事前に相談したいこと

※判断が欲しいこと、関係者調整など

# 3. 実績と振り返り

## 今月の成果・アウトプット（定量／定性）

※標達成状況や成果物など

1/ QCメンバー育成

【進捗状況】

・シンプルなロジックとUIに導入できる自動テストツールをリサーチしているところです。

・チャウマイのテスト工数を減らして、ピーちゃんが一人で品質チェックをできるように、状況を見て、どんどんタスクを任せる。（レビュー作業にも積極的に対応）

1.品質管理 ( リセット機能)：

- 受入テストでの指摘は0件でしたが、リリース後に漏れが1件発覚。

- バッチ処理でエラーが発生したため、急遽修正リリースを実施。

- 対策： QCチーム内で振り返りMTGを行い、ナレッジを共有。影響範囲のチェック観点に項目を追加済み。

2. スキル向上（PJでの自動テスト運用開始）：

- シナリオテストの一部で自動テストの運用を開始。

- 進捗： 2/7 画面完了

- 対象画面： ログイン、トップページ、アカウント、稼働分析、空間分析、回答結果、サーベイ回答

3. 進捗管理 ＆ コミュニケーション：

- サブ設問設定：

  - 検証WBSおよびテスト仕様書を作成し、進捗管理を担当。

  - 開発過程において開発チームと連携し、コミュニケーションの一部をサポート。

- その他：

  - リリース手順書に基づくテスト観点の作成や、リリース内容のリストアップ業務に初めて対応。

2/ WDP 利益 40%

4月は保守タスクの連携・確認および調査に多くの工数を要しました。　（ログインできない件）

当初いただいた追加工数よりも、実際の稼働工数が上回る結果となっております。 また、瑕疵対応も発生し、こちらは工数外での対応が必要となったため、利益に若干の影響が出る見込みです。

→ 4月の利益確定後、改めて数値を確認

3/ ディレクター業務の推進と顧客コミュニケーションの強化

・全体WBSのフォローおよび進捗管理（QC/開発両面）

・チーム内への情報共有・展開の範囲を拡張する。

・迅速な対応が可能なものは、即座に回答・対応を行うように努める

【進捗状況】

・開発・検証：遅延なし

・開発過程で既存ロジックが意図せず変更される事象が発生しました。再発防止のため、チーム内の「報連相」の不足を課題として共有し、業務フローの見直しおよび周知を行いました。

4/ REFA 利益 40%

・保守案件のタスク管理を担当

・参画直後で未把握な点は一部あるものの、当初から顧客への報告漏れや検証進捗の遅延を防ぐため、管理業務の強化を目標として設定。

## 目標とのギャップとその要因

※うまくいかなかった理由や、予期せぬ障害

## 得られた学び・気づき

※次につながる示唆や個人的な発見

追加工数の相談方法について、一つひとつが勉強になります。

# 4. チーム・プロジェクトでの関わり方

## 役割・成果

※主担当、サポート、育成などの具体的な関わりなど

役割: QC, サブdirector/brse

品質守る以外やり取りタスクとロジック確認タスクなどサポートしている

## チームとの連携・雰囲気

※連携のしやすさ、コミュニケーション、改善の余地など

# 5. 改善と来月のチャレンジ

## 業務・プロセス上の課題

構造的な課題、改善余地のある点

チーム内に報連相が不足

見積もり工数と実績工数の差分

工数入力の誤り

## 打った／打つ予定の改善アクション

※施策・取り組み・相談予定など

1. テスト工数削減の対策

- 開発チームと連携し、単純なロジックやUI部分から「自動テスト」を導入・適用する予定。

2. 工数入力誤りの防止

- タスクアサイン時にチケットへの工数入力先を明記し、日々の入力内容の確認を徹底する。

3. 見積もりと実績工数のかいりへの対応

- 案件の状況により、追加対応が必要な場合は、適宜追加工数の相談を行う。

4. チーム内の報連相および業務フローの改善

チーム内の業務フローを策定し、ルール化を徹底する。

・既存ロジックに関する変更： 実装前に必ず影響範囲を確認・連携する。

・顧客合意の徹底： お客さまの合意を得てから実装に着手する流れを厳守する。

## 翌月の注力事項（Next Action）

※半期目標に向けた次のステップ

上記と同様

# 6. その他（任意）

## 部門横断の取り組み、提言、上長への相談など

## 7. 上長コメント

## 所感・コメント

▪️wdp

・品質管理表に記載した？

→

・テスト観点追加となり、テストケースがたくさん増えることで、自動シナリオ実行の仕組みはできそうですか？

・WDPのネットワークの稼働工数

→先方には調査工数の相談済み

・久々にミカさんと仕事を行うので、ピーちゃんの動きや視点が変わったか確認してみて、ピーちゃんにFBしてあげましょう

・本番環境への反映は事前にお客さんに連携しましょう。勝手に本番反映は問題になってしまうので。

▪️refa店舗

・テスト仕様書のレビューは行うと思うけど、赤松やミク丸にもレビューしてもらいましょう

## 来月へのアドバイス・期待すること

Q3評価：A

WDPでの利益率の改善はまだまだ良い時と悪い時とで不安定だが、受け入れでの品質目標は常にクリアし、リリース遅延もなく高品質のものを提供できている状態。ピーちゃんの育成にも貢献してくれている。またDirへの挑戦も積極的に行っており、保守の窓口や画面仕様書の作成、読み合わせなどクライアントの前で会話することも増えてきている

## 評価者（上長）：
レポート承認日：

## ※レポート承認日は上長が内容が充実していることを確認した上で記載をお願いします。