# 社員ID_氏名（所属）｜A2（1）活動報告

氏名: マイ グエン バオ チャウ

所属・役職：所属
評価期間： A2H1 (2026/05)

レポート対象月：2026/05

# レポートの目的

本レポートは、半期目標（OKR/MBOなど）に基づいた月次計画とその実行を振り返ることで、
戦略的な行動の継続と成果の最大化を目的とします。
上長との対話に活用し、チームと個人の学び・改善につなげていきます。

### 提出タイミング

レポートは1on1の前日までに提出し、上長が事前に確認した上で対話の質を高めます。

### 追記・修正の反映

1on1後に得られた気づきやフィードバックを反映し、最終版として更新してください。

### 評価観点

評価については、本レポートや関係者からのフィードバック、 コンピテンシー要件等に基づき総合的に判断します。

# 1. 半期目標の確認

## 自分の半期目標（OKRやMBO）

※定性／定量それぞれ

・QCメンバー育成

・WDP 利益 40%

・ディレクター業務の推進と顧客コミュニケーションの強化

## 全社・所属事業との接続

※この目標がどのように全社方針や部門戦略につながるか

# 2. 今月の計画（対象月：5月）

## 今月の目標（半期目標に基づく分解目標）

※例：プロジェクトX要件定義完了、○件受注、CVR改善など

・QCメンバー育成

・WDP 利益 40%

・ディレクター業務の推進と顧客コミュニケーションの強化

・Refa 利益 40%

## 予定している主なアクション・タスク

※予定している施策やアウトプットなど

1/ QCメンバー育成

対象：ピーちゃん

目的：新人メンバーへの説明やフォローを自律的に行えるレベルを目指す。

ステップアップ：テスト計画の策定や進捗管理の習得を目指す

テスト仕様書の観点の再確認と、最終チェックを強化

簡易的なロジックおよびUIを対象とした、自動テスト導入に向けたリサーチの実施。

・REFAのロジックを早く理解できるよう、説明会を行ったり、フロー作業を任せたりする。困っている様子であれば、できるだけ迅速に返信・サポートする。

・育成方法を一つずつ調整しながら、その効果を見て、維持するか変更が必要かを判断する。

・AIを活用し、自動テスト仕様書を作成させる。

2/ WDP 利益 40%

・工数入力の誤りを防ぐため、確認を徹底する。

・5月

6月リリースの開発内容が完了ですので、落ちて時間でシステムに警告と更新必要ある内容あるか作業を進める

→　対応必要ある場合、工数をもらうために、先方へ報告/相談することを強化

・タスク内容を連携した際に、できるだけ、早く把握できる内容を作成し、チーム内に展開する

3/ ディレクター業務の推進と顧客コミュニケーションの強化

・現状を維持しつつ、ディレクターとしてタスクを推進する。

・全体WBSのフォローおよび進捗管理（QC/開発両面）

・チーム内への情報共有・展開の範囲を拡張する。

・迅速な対応が可能なものは、即座に回答・対応を行うように努める

・過去の課題への対応策を参照し、次回の運用に活かす。

・漏れを防ぐため、打合せや相談の際は必ず内容を記録メモに残す。

・連絡を受け取った際は、スピード感を持ってできるだけ早めに返信・対応する。

4/ REFA 利益 40%

・保守案件のタスク管理を担当

・6月リリースの商品カスタムのテスト計画立つ

・仕様書確認/ テスト仕様書を作成/レビューなど作業を強化し、遅延発生しないように、管理

## 懸念点・リスクとその対策

※達成を阻む要因と、それに対する仮説・対応策など

## 必要な支援／事前に相談したいこと

※判断が欲しいこと、関係者調整など

# 3. 実績と振り返り

## 今月の成果・アウトプット（定量／定性）

※標達成状況や成果物など

1/ QCメンバー育成

【進捗状況】

1.品質管理 ( リセット機能)：

REFA （カスタム商品）

- 遅延なし

- スケジュール通り、順調に進捗している。

WDP（サブ設問設定、既存不具合など）

- テスト進捗に遅延なし。スケジュール通り、順調に進捗している。

- サブ設問設定

→ 受け入れテスト不具合：0件

職種ごとに分析：Mikaさんが担当

2. スキル向上（PJでの自動テスト運用開始）：

REFA：

AIを活用したテスト仕様書の作成を運用開始

→ 作成時間を削減でき、新たな観点の習得や、不具合の発見に繋がっている。

※作成時間は削減できるが、レビュー作業を強化する必要がある

3. 進捗管理 ＆ コミュニケーション：

両PJとも、テスト進捗に遅延なし

2/ WDP 利益 40%

4月の利益：達成

6月：未完了

3/ ディレクター業務の推進と顧客コミュニケーションの強化

・全体WBSのフォローおよび進捗管理（QC/開発両面）

・チーム内への情報共有・展開の範囲を拡張する。

・連絡を受け取った際は、スピード感を持ってできるだけ早めに返信・対応する。

→ 同じことは２回まで連絡させないことはないし

【進捗状況】

・開発・検証：遅延なし

・開発過程で既存ロジックが意図せず変更される事象が発生しました。再発防止のため、チーム内の「報連相」の不足を課題として共有し、業務フローの見直しおよび周知を行いました。

4/ REFA 利益 40%

・保守案件のタスク管理を担当

・スケジュール通り、テスト進捗は遅延なし

## 目標とのギャップとその要因

※うまくいかなかった理由や、予期せぬ障害

## 得られた学び・気づき

※次につながる示唆や個人的な発見

追加工数の相談方法について、一つひとつが勉強になります。

# 4. チーム・プロジェクトでの関わり方

## 役割・成果

※主担当、サポート、育成などの具体的な関わりなど

役割: QC, サブdirector/brse

品質守る以外やり取りタスクとロジック確認タスクなどサポートしている

## チームとの連携・雰囲気

※連携のしやすさ、コミュニケーション、改善の余地など

# 5. 改善と来月のチャレンジ

## 業務・プロセス上の課題

構造的な課題、改善余地のある点

タスク量は少ない

## 打った／打つ予定の改善アクション

※施策・取り組み・相談予定など

顧客とのコミュニケーションを強化し、新しい内容に対してはできるだけ早くレスポンスし、詳細な概要を共有するよう心掛ける。

## 翌月の注力事項（Next Action）

※半期目標に向けた次のステップ

上記と同様

# 6. その他（任意）

## 部門横断の取り組み、提言、上長への相談など

## 7. 上長コメント

## 所感・コメント

▪️refa

・AIでテスト仕様書を作成したことで、作成は早くなったけど、レビューが時間かかったので、

インプットの情報を正しく見直す必要がある

▪️ピー

・今までは、同じミスの不具合を繰り返すことが多かった

→レビューした際に、時間がないので、チャウが直してしまうこともあったので、

今後はピーちゃんがやりきるテスト仕様書作成スケジュールで作成していきましょう

▪️wdp

・なるべく早くレスポンス返す、二回確認されることが無いようにするというのは心がまえがいいね

▪️PM

・WDPのPM将来目指す

・新規案件でのDirサブ及び品質管理者にやって引き続きお願い

## 来月へのアドバイス・期待すること

## 評価者（上長）：
レポート承認日：

## ※レポート承認日は上長が内容が充実していることを確認した上で記載をお願いします。