【週報】2026/06/26

【目標】

・QCメンバーの育成

・WDP：利益率 40%

・ディレクター業務の推進と顧客コミュニケーションの強化

・Refa：利益率 40%

【状況】

1. QCメンバー育成

対象： ピーちゃん

目的： 新人メンバーへの説明やフォローを自律的に行えるレベルを目指す。

ステップアップ： テスト計画の策定や進捗管理の習得を目指す。

テスト仕様書の観点の再確認と、最終チェックを強化。

簡易的なロジックおよびUIを対象とした、自動テスト導入に向けたリサーチの実施。

メンバーの報連相能力を向上できるよう、フォローとレビュー作業などを強化する。

AIでのテスト仕様書作成：実装済み。

今期は本人の目標の中に「できることとできないことを自分で評価する」を組み込み、ピーちゃん自身で報告を作成してもらう

2. WDP 利益 40%

・工数入力の誤りを防ぐため、確認を徹底する。

・システム開発やテストの中で、さらに改善できる点があれば積極的に意見を出す。

・作業完了後の修正を最小限に抑えるため、仕様書作成時には各項目を網羅し、全体をカバーできる内容となるよう努める。

・チケット作成およびタスク連携時に、使用可能な工数と工数付け先に関する情報を追加する。

・BSVメンバーの日次工数報告に対する確認を強化する。

3. ディレクター業務の推進と顧客コミュニケーションの強化

Action：

・現状を維持しつつ、ディレクターとしてタスクを推進する。

・全体WBSのフォローおよび進捗管理（QC/開発の両面）。

・チーム内への情報共有・展開の範囲を拡張する。

・迅速な対応が可能なものは、即座に回答・対応を行うように努める。

4. Refa 利益 40%

・遅延が発生しないよう、スケジュール管理を強化。

【Keep（継続）】

■ WDP

・サブ設問の設定

・既存不具合2件への対応（6月リリース対象に追加）

・部署ごとのサーベイ結果絞り込み機能の対応

→ 6月リリース後、1週間運用して問題ないことが先方より確認できたとの連絡がありました。そのため、来週早急に請求手続きの連携を行い、完了させる。

■ ７月＿残タスク及び保守タスク

タスク内容がほぼ確定いたしましたので、来週から順次確認を行い、対応を進める予定。

【Problem（課題）】

現在のタスク減少の状況に対し、先方からの要件定義をただ待つのではなく、こちらから主動的に提案を行い、PJ内での新たなタスク（改善案など）を創出していく必要がある

【Try（挑戦）】

・今週、ヴィス様へ訪問する機会があり、今後の方針についてお話を伺うことで、お客様の具体的なご要望を把握できました。今後はこれらの情報を分析し、開発チームと連携しながら、双方の発展につながる最適な提案に向けて注力。

・来期の目標がほぼ確定したため、詳細なマイルストーンとアクションプランを策定し、実行に移す。

【総括】

■ WDP

・一旦、7月の残タスクおよび保守タスクに対応しつつ、並行していただいたご要望を分析し、提案作業を進めていきく。

・来期より自動テストの運用を強化したいため、現時点で運用計画の作成やテストスクリプトのデモ作成に着手する。

■ Refa

リリース作業が7月に延期となったため、それまでの期間で事前に準備できるタスクを対応する予定。

【週報】2026/06/19

【目標】

・QCメンバーの育成

・WDP：利益率 40%

・ディレクター業務の推進と顧客コミュニケーションの強化

・Refa：利益率 40%

【状況】

1. QCメンバー育成

対象： ピーちゃん

目的： 新人メンバーへの説明やフォローを自律的に行えるレベルを目指す。

ステップアップ： テスト計画の策定や進捗管理の習得を目指す。

テスト仕様書の観点の再確認と、最終チェックを強化。

簡易的なロジックおよびUIを対象とした、自動テスト導入に向けたリサーチの実施。

メンバーの報連相能力を向上できるよう、フォローとレビュー作業などを強化する。

AIでのテスト仕様書作成：実装済み。

(NEW) 今期は本人の目標の中に「できることとできないことを自分で評価する」を組み込み、ピーちゃん自身で報告を作成してもらう。

2. WDP 利益 40%

・工数入力の誤りを防ぐため、確認を徹底する。

・システム開発やテストの中で、さらに改善できる点があれば積極的に意見を出す。

・作業完了後の修正を最小限に抑えるため、仕様書作成時には各項目を網羅し、全体をカバーできる内容となるよう努める。

・チケット作成およびタスク連携時に、使用可能な工数と工数付け先に関する情報を追加する。

・BSVメンバーの日次工数報告に対する確認を強化する。

3. ディレクター業務の推進と顧客コミュニケーションの強化

Action：

・現状を維持しつつ、ディレクターとしてタスクを推進する。

・全体WBSのフォローおよび進捗管理（QC/開発の両面）。

・チーム内への情報共有・展開の範囲を拡張する。

・迅速な対応が可能なものは、即座に回答・対応を行うように努める。

4. Refa 利益 40%

・遅延が発生しないよう、スケジュール管理を強化。

【Keep（継続）】

■ WDP

・サブ設問の設定

・既存不具合2件への対応（6月リリース対象に追加）

・部署ごとのサーベイ結果絞り込み機能の対応

→リリース完了

■ 保守タスク

遅延が発生しないよう、優先順位に沿って順次対応を進める。

【Problem（課題）】

次期開発タスクの減少および要件未確定による影響

6月の残タスクや既存の保守タスクは順調に消化しているものの、今後の開発案件について、先方からの要件定義・仕様の確定が遅れている状態です。このままでは直近でチームのタスクが減少してしまう懸念がある

【Try（挑戦）】

先方に対して次期開発案件の要件確定スケジュールを確認し、チームの空き稼働が出ないよう、早期のタスク確保（または先行調整）を行う。

【総括】

■ WDP

設問カスタマイズ、既存バグ（2件）、部署ごとの分析：リリース完了

リリース後、問題がないことを完全に確認するため、月曜日に一部の「サーベイ配信ケース」および「サーベイ編集ケース」などの確認を完了させる予定です。

6月の残タスクおよび保守タスクについては、各タスクの調査・進捗確認が完了しだい、順次先方へ共有・報告いたします。

■ Refa

受入テストにていただいたご要望はほぼ対応が完了し、先方へ報告済みです。

来週の予定：

リリース用検証パターンの作成

納品用ドキュメントの作成完了

【週報】2025/06/12

===================

【目標】

QCメンバー育成

WDP 利益 40%

ディレクター業務の推進と顧客コミュニケーションの強化

Refa 利益 40%

【状況】

1.QCメンバー育成

対象：ピーちゃん

目的：新人メンバーへの説明やフォローを自律的に行えるレベルを目指す。

ステップアップ：テスト計画の策定や進捗管理の習得を目指す

テスト仕様書の観点の再確認と、最終チェックを強化

簡易的なロジックおよびUIを対象とした、自動テスト導入に向けたリサーチの実施。

メンバーの報連相能力を向上できるように、フォローとレビュー作業などを強化する。

AIでテスト仕様書作成：実装済み

2.WDP 利益 40%

・工数入力の誤りを防ぐため、確認を徹底する。

・システム開発やテストの中で、もっと良くできる点があれば、意見を出す

・作業完了後の修正を最小限に抑えるため、仕様書作成時には各項目を網羅し、全体をカバーできる内容となるよう努める

・チケット作成およびタスク連携時に、使用可能な工数と工数付け先に関する内容を追加する

・BSVメンバーの日次工数報告に対する確認を強化する。

3.ディレクター業務の推進と顧客コミュニケーションの強化

Action：

・現状を維持しつつ、ディレクターとしてタスクを推進する。

・全体WBSのフォローおよび進捗管理（QC/開発両面）

・チーム内への情報共有・展開の範囲を拡張する。

・迅速な対応が可能なものは、即座に回答・対応を行うように努める

4. Refa 利益 40%

遅延が発生しないように、スケジュール管理を強化。

【Keep（継続）】

■ WDP

サブ設問の設定

既存不具合2件への対応（6月リリース対象に追加）

部署ごとのサーベイ結果絞り込み機能の対応

→  6月リリースのためのリリース手順書を作成中

保守タスク：遅延が発生しないよう、優先順位に沿って順次対応を進める

【Problem（課題）】

特になし

【Try（挑戦）】

トラブル防止のため、両PJ（WDP、Refa）において本番想定のリハーサルを徹底する

各タスクの進捗に遅延が発生しないよう、チーム内での管理・連携を徹底する

【総括】

■ WDP

・設問カスタマイズ

・既存バグ(2件）

・部署ごとに分析

→ 現在はリリース手順書の作成を行っており、月曜日にリハーサル作業を実施する予定です。

・6月の残タスクおよび保守タスクについては、各タスクの調査・進捗確認が完了しだい、順次先方へ共有・報告する

■ Refa

受入テストにていくつか要望をいただきましたが、今月の保守工数が上限に達しているため、「一部は今月の工数内で吸収して対応し、残りは来月の保守工数で対応する」という方針を提案中です。

来週の予定：

・モンキーテストの完了

・返却されたチケットの確認

・リリース用検証パターンの作成

【週報】2025/06/05

===================

【目標】

QCメンバー育成

WDP 利益 40%

ディレクター業務の推進と顧客コミュニケーションの強化

Refa 利益 40%

【状況】

1.QCメンバー育成

対象：ピーちゃん

目的：新人メンバーへの説明やフォローを自律的に行えるレベルを目指す。

ステップアップ：テスト計画の策定や進捗管理の習得を目指す

テスト仕様書の観点の再確認と、最終チェックを強化

簡易的なロジックおよびUIを対象とした、自動テスト導入に向けたリサーチの実施。

メンバーの報連相能力を向上できるように、フォローとレビュー作業などを強化する。

(NEW) AIでテスト仕様書作成：実装済み

2.WDP 利益 40%

・工数入力の誤りを防ぐため、確認を徹底する。

・システム開発やテストの中で、もっと良くできる点があれば、意見を出す

・作業完了後の修正を最小限に抑えるため、仕様書作成時には各項目を網羅し、全体をカバーできる内容となるよう努める

・チケット作成およびタスク連携時に、使用可能な工数と工数付け先に関する内容を追加する

・BSVメンバーの日次工数報告に対する確認を強化する。

3.ディレクター業務の推進と顧客コミュニケーションの強化

Action：

・現状を維持しつつ、ディレクターとしてタスクを推進する。

・全体WBSのフォローおよび進捗管理（QC/開発両面）

・チーム内への情報共有・展開の範囲を拡張する。

・迅速な対応が可能なものは、即座に回答・対応を行うように努める

4. Refa 利益 40%

遅延が発生しないように、スケジュール管理を強化。

【Keep（継続）】

■ WDP

・サブ設問設定

→ 受け入れテスト完了

→　指摘：0件

・既存不具合：2件（6月リリース対象に追加）

→ 受け入れテスト完了

→　指摘：0件

・部署ごとのサーベイ結果絞り込み

→ 受け入れテスト依頼済み（美華さん担当）

【Problem（課題）】

・WDP：ログイン不可の現象が発生。原因がまだ不明なため、来週開発チームへ確認予定。

・REFA：不明な仕様書があり、確認に時間を要した。

【Try（挑戦）】

・トラブル防止のため、両PJ (WDP, Refa) にてリハーサルを徹底する

【総括】

■ WDP

現状＆予定：

・設問カスタマイズ

・既存バグの対応を進める (2件）

→ 受け入れテスト完了

・部署ごとに分析：受け入れテスト中

→ 来週、6月リリースのリスクを早めに調整・報告する。また、リハーサルの準備をし、対応を進める。

■ Refa

・来週、受け入れテストについて先方へ連携し、実装依頼

→ 受け入れテスト完了後、残り不具合を修正する予定